# Informe de avance — Persona 1

## Frente A: plataforma, administración y producción

Proyecto: Plataforma Web ASOBARES Capítulo Quindío

Practicante: Juan José Sua Gómez · jjsua_542@unihumboldt.edu.co

Docente asesor: César Augusto Granada

Tutora empresarial: Natalia Gutiérrez · ASOBARES Capítulo Quindío

Periodo que cubre: 10 – 21 de agosto de 2026 · cierre del corte 2

Repositorio: github.com/Jsua3/asobares, rama main

## 1. El avance en una frase

En este periodo la plataforma pasó de funciona en mi máquina a probada, medida, documentada y lista para desplegarse con un comando: 84 commits, +18.315 líneas; la suite automatizada creció de 599 a 759 casos con cero fallos; y quedó producido el expediente de ingeniería completo que el cronograma pedía para la Fase 4.

Y el 20 de agosto esa suite se reprodujo en verde fuera de la máquina donde se programó — clon limpio del repositorio, entorno montado desde cero — que es exactamente lo que la auditoría del 19 no consiguió hacer. Lo único que hoy bloquea el proyecto no es código: es la cuenta institucional del gremio, registrada como riesgo R-14.

## 2. El reparto del trabajo, y desde cuándo rige

El 19 de agosto la compañera de práctica, Ingrid Montoya Warski, levantó una auditoría técnica del proyecto y propuso repartirlo en dos bloques por responsabilidad funcional, no por frontend/backend. Elegí el bloque 1. El reparto quedó así:

|  | Persona 1 — Sua | Persona 2 — Ingrid |
| --- | --- | --- |
| Eje | Plataforma, administración y producción | Producto, usuario y módulos públicos |
| Bloques | Entorno de ejecución · panel Filament (19 recursos, 5 páginas, MFA, roles, policies, aprobación) · cartera e importación CSV · pagos y webhook de Bold · observatorio · infraestructura (hosting, HTTPS, correo, colas) · salud global de la suite de pruebas | Directorio y municipios · guía normativa · bolsa de empleo · eventos · artistas · proveedores · boletín · contacto/PQRS/afiliación · portal /mi-cuenta |

Dos reglas de frontera, que son lo que evita los conflictos de Git:

- Durante la estabilización, solo la Persona 1 toca PHP, Composer, .env y migraciones.

- La Persona 1 no rediseña ni amplía los módulos públicos de la Persona 2.

Aclaración necesaria sobre el alcance de este informe. El reparto se acordó el 20 de agosto y rige hacia adelante. Los 208 commits que hoy tiene el repositorio están firmados por un solo autor (Jsua3 <jjsua_542@unihumboldt.edu.co>), verificable con git log --pretty='%an'. Por eso este informe cubre todo el trabajo del periodo, y marca explícitamente qué parte corresponde al bloque que a partir de ahora mantengo como Persona 1.

## 3. Trabajo ejecutado en el periodo (10 – 21 de agosto)

### 3.1 Cierre de la auditoría de seguridad y habeas data · 10–15 ago · bloque P1

Se cerraron los hallazgos G4 a G12 de la auditoría interna de seguridad. Cada uno con su prueba de regresión:

| Hallazgo | Qué se cerró |
| --- | --- |
| G8 | Segundo factor obligatorio en el panel; política de contraseñas fuertes; tres fugas del login de /mi-cuenta (enumeración por tiempo, ausencia de bloqueo por cuenta y redirección abierta) |
| G9 | El subadministrador no publica ni forzando el estado; nadie confirma a mano una inscripción de pago |
| G4 | La inscripción se serializa para que el cupo no se sobrevenda bajo concurrencia |
| G12 | Plazo de retención para mensajes de contacto y PQR — los datos personales se borran solos al vencer (Ley 1581/2012) |
| — | Cabeceras de seguridad que ninguna respuesta emitía; cookie de sesión marcada Secure fuera de local; filtrado del esquema de los enlaces configurables; la conciliación de pagos falla cerrada |

### 3.2 Portabilidad real a PostgreSQL · 15 ago · bloque P1

La suite corre sobre SQLite; el destino de producción es PostgreSQL. Se hizo la corrida completa contra el motor real y se corrigieron las dos diferencias que aparecieron: la columna data de notifications pasó a json, y la postulación sobrevive a perder la carrera de concurrencia. 33 migraciones y 20 sembradores verdes sobre PostgreSQL 17.11.

### 3.3 Sistema de movimiento, pase de interfaz y accesibilidad · 17–19 ago

Trabajo de frontend que se ejecutó antes del reparto y que a partir de ahora pertenece al bloque de la Persona 2. Queda listado porque es parte del avance del periodo:

- Sistema de movimiento con fuente única de tokens, guarda prefers-reduced-motion y guardias automatizadas contra duraciones, retardos y curvas arbitrarias.

- El botón de acción, que estaba copiado 43 veces, se extrajo a componente: 34 primarias y 9 CTA migrados.

- RNF-12 · foco visible: se retiraron las dos anulaciones que incumplían el requisito contratado. El trazo mide 3,49:1 en claro y 5,15:1 en oscuro contra un mínimo de 3:1, con seis guardias, una de las cuales recalcula el contraste en lugar de comparar cadenas.

- Objetivos táctiles: 547 objetivos medidos en 18 rutas a 320 y 390 px, y 674 a 1280 px. Cero por debajo de 44 px, 26 exceptuados por WCAG 2.5.8 y cero robos de clic.

- RF-19 · calendario de eventos: se construyó la vista que el cronograma firmado pedía y que no existía — rejilla mensual en escritorio, agenda por día en móvil, navegable sin JavaScript, 4 consultas por mes en lugar de 42.

- Escala tipográfica de 14 pasos, navbar de 83 a 62 px, las 27 flechas de texto reemplazadas por SVG.

### 3.4 Expediente de ingeniería — Fase 4 del cronograma · 18–19 ago · bloque P1

Los cinco entregables que el cronograma pone en la Fase 4 y que no dependen del hosting. Todos versionados en docs/ingenieria/:

| Artefacto | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| matriz-de-pruebas.md | Trazabilidad RF-01…RF-62 y RNF-01…RNF-14 contra la prueba que verifica cada uno, sin maquillar los huecos | ✅ |
| manual-de-usuario.md + PDF | Manual del panel para personal no técnico (RNF-14), 24 páginas, 11 capturas del panel real | ✅ |
| diagramas/ | 7 diagramas UML y BPMN en PNG con sus fuentes PlantUML editables. El modelo de datos se verificó contra las migraciones reales, no contra lo que se pensaba construir | ✅ |
| base-de-datos/ | Esquema y datos de demostración exportados (esquema.sql, asobares-demo.sql) | ✅ |
| medicion-de-rendimiento.md | 78 mediciones, 0 errores, con Chromium real vía CDP | ✅ |

El resultado de la medición cierra el RNF-02, que hasta entonces era una afirmación sin respaldo: la portada pinta su elemento principal en 972 ms sobre 4G móvil emulado, contra un techo contractual de 2.500 ms. Ninguna de las doce rutas públicas lo incumple. La más lenta es /boletin, con 2.132 ms — cumple, pero es la primera que hay que vigilar si crece el contenido.

Se produjeron además las tres constancias que el gremio tiene que firmar: Acta 01 (aprobación del diseño de interfaz, hito de la S2 que nunca se formalizó), Acta 02 (constancia de capacitación, S8) y Formato 03 (retroalimentación del empresario, que es a la vez la evidencia que el corte 2 califica y la apertura del registro de hallazgos de la S7).

### 3.5 Despliegue preparado a un comando · 19 ago · bloque P1

El despliegue quedó escrito, probado y reducido a ejecución. Se entregan un runbook de 512 líneas y un .env.staging.example de 52 variables, y la suite vigila que ninguno de los dos se quede atrás del código.

Al preparar el despliegue aparecieron cuatro defectos que ningún documento registraba, y tres de ellos solo se habrían visto con la plataforma ya publicada — es decir, en el peor momento posible:

- El buscador del directorio encontraba 4 de cada 10 establecimientos. LIKE es insensible a mayúsculas en SQLite y sensible en PostgreSQL. Medido contra el motor real: like '%bar%' devuelve 4 filas; ilike, 10. La suite corre sobre SQLite, así que ninguna prueba lo veía. La prueba nueva afirma la SQL emitida por cada gramática, no el resultado, porque una prueba de comportamiento habría salido verde con el código roto.

- La política obvia del bucket reabría un agujero ya cerrado: conceder s3:GetObject sobre todo el bucket deja los formatos oficiales de la guía normativa descargables por URL directa, sin pasar por el controlador que comprueba si el requisito está publicado. Medido: 200. Acotada al prefijo publico/: 403.

- La coraza de configuración protegía el entorno equivocado: estaba atada a production y el despliegue usa APP_ENV=staging. El único entorno realmente expuesto era justo el que no se endurecía.

- Seis advertencias de seguridad activas en league/commonmark, tres de severidad alta, en el camino de los cinco correos transaccionales. Se cerraron dentro de la restricción que ya declaraba Laravel; composer audit sale limpio.

### 3.6 Cierre de los dos pendientes que la auditoría dejó en mi bloque · 20 ago · bloque P1

Tres commits, con la suite completa verde antes y después.

a) El CreateAction huérfano en Transacciones — corregido. (b6418e0)

ListTransaccions.php montaba un botón de crear sobre un recurso que solo declara la página index. El hallazgo de la auditoría es correcto, y al revisarlo resultó peor de lo reportado: no era solo un botón roto. Filament no se queda quieto ante un CreateAction sin página de destino — abre el formulario del recurso en un modal. Es decir, el botón estaba concediendo justo lo que el resto del sistema prohíbe: que el personal fabricara a mano un cobro que la pasarela nunca hizo. Es la misma frontera que el hallazgo G9 ya guarda del lado de las inscripciones. Se retiró la acción y se añadieron dos pruebas que fijan el recurso como de solo lectura por los dos lados.

b) Las extensiones de PHP no declaradas — corregido, y con el diagnóstico rectificado. (3f612fa)

El bloqueo que costó media jornada a la Persona 2 fue que su PHP (Herd Lite) no trae intl ni gd, y la suite le devolvió 194 pruebas rotas 350 segundos después en lugar de un error inmediato.

Al medirlo, la causa no era la que parecía:

- ext-intl sí venía exigida, de forma transitiva, por filament/support — está en el composer.lock.

- ext-gd no la pide nadie en todo el árbol de dependencias: spatie/image acepta Imagick como alternativa, así que nada la reclama.

- La raíz solo declaraba php: ^8.3, de modo que el bloque platform del candado no nombraba ninguna de las dos. Y con el vendor/ ya instalado, composer install ni siquiera vuelve a comprobar la plataforma. Por eso el fallo apareció en tiempo de ejecución y disfrazado de defecto funcional.

Se declararon en el require de la raíz las cinco extensiones que el README exige en prosa desde el principio (intl, gd, exif, fileinfo, mbstring) y se regeneró el composer.lock para que suban a su bloque platform, que es el que de verdad leen composer install y composer check-platform-reqs. El diagnóstico pasa de media jornada a una línea de salida. Se añadieron diez casos de prueba que impiden que composer.json y composer.lock se vuelvan a separar — porque declararla sin regenerar el candado no sirve de nada.

c) El verde, reproducido fuera de casa. (278638b)

La matriz de pruebas citaba una corrida hecha sobre el árbol de trabajo. Una cifra que solo sale en una máquina no es evidencia. Se volvió a ejecutar la suite completa sobre un clon limpio de origin/main en un entorno montado desde cero — PHP 8.4.21 con intl y gd, composer install y npm run build de cero:

759 casos · 748 pasan · 11 omitidas · 0 fallos · 2.733 aserciones · 193 s

La matriz quedó actualizada con esas cifras y con la nota que explica el entorno, para que nadie lea una mejora de rendimiento donde solo hay otro procesador.

## 4. Estado verificable de la plataforma hoy

Todas las cifras de esta tabla salen de una comprobación sobre el árbol de trabajo o de una ejecución real, no de un documento anterior.

| Indicador | Valor | Cómo se verificó |
| --- | --- | --- |
| Commits en el periodo | 84 (208 en el repositorio) | git log --since=2026-08-10 |
| Volumen del periodo | 202 archivos · +18.315 / −1.065 líneas | git diff --shortstat |
| Casos de prueba | 759 · 748 pasan · 11 omitidas · 0 fallos · 2.733 aserciones | php artisan test, 20 ago, sobre clon limpio |
| Crecimiento de la suite | de 599 a 759 casos, +160 y cero regresiones | matriz de pruebas |
| Métodos y archivos de prueba | 541 métodos en 56 archivos | conteo sobre el árbol |
| Migraciones | 33, las 33 aplicadas en la base local | tabla migrations de database.sqlite |
| Modelos | 21 | app/Models |
| Panel Filament | 19 recursos · 5 páginas · 12 widgets · 20 policies | árbol de app/Filament y app/Policies |
| Vistas Blade | 63 | resources/views |
| Sembradores | 20 | database/seeders |
| Rendimiento (RNF-02) | 972 ms de LCP en 4G móvil contra 2.500 ms contratados | 78 mediciones con Chromium real |
| Build frontend | Correcto con Vite 8 | npm run build |
| Auditoría de dependencias | composer audit limpio | 19 ago |
| Reproducibilidad | Clon limpio → composer install → npm run build → suite verde | 20 ago |

Las 11 pruebas omitidas no son un hueco: corresponden a recursos del panel que deliberadamente no tienen página de creación o edición — Cartera (se alimenta por importación de CSV), Postulación (la crea el candidato) y Vacante (la publica el asociado). La omisión es la prueba de que esas puertas están cerradas a propósito.

## 5. Lectura de la auditoría del 19 de agosto

La auditoría de la compañera es seria y encontró cosas reales. También se levantó sobre una copia del repositorio sin actualizar y sobre un PHP incompleto, y eso explica sus cifras. La lectura corregida:

| Lo que reportó | Veredicto |
| --- | --- |
| «405 pasan · 22 fallan · 172 con error» | Ruido del entorno, no defectos. Su propio documento lo advierte. En un PHP con intl y gd la suite sale 759 casos · 748 pasan · 11 omitidas · 0 fallos, y así se reprodujo el 20 de agosto sobre un clon limpio. Su «0 omitidas» es consecuencia de lo mismo: una corrida que revienta no llega a registrar las omisiones |
| Referencia residual a InscripcionesDelMes | Falso positivo. No es residuo de autoload: TableroTest afirma a propósito que la clase no existe, como guarda de regresión. El use de una clase inexistente es legal en PHP mientras solo se pase a class_exists(). «Arreglarlo» rompería la guarda |
| «Faltan diagramas, capturas y medición de rendimiento» | Ya no aplica. Las tres cosas existen y están commiteadas desde el 19 de agosto en docs/ingenieria/. Su copia era anterior |
| «No existe calendario de eventos» | Ya no aplica. RF-19 se cerró el 19 de agosto |
| CreateAction huérfano en Transacciones | ✅ Real, y más grave de lo reportado. Corregido el 20 de agosto (§3.6a) |
| La suite muere en PHP 8.5.8 al llegar a una prueba de imágenes | ✅ Real y sin diagnosticar. El verde conocido es sobre PHP 8.4. Es incompatibilidad de versión, no defecto funcional. Sigue abierto en mi bloque |
| «6 migraciones pendientes» | ⚠️ Es de su base local, no del repositorio: en la base de trabajo las 33 están aplicadas. La acompaño a ponerla al día |
| Catálogo de municipios incompleto | ✅ Real: hay 8 de los 12 del Quindío. Bloque de la Persona 2 |

Lo más valioso de su documento es su §7 — la lista de elementos que no deben asumirse como pendientes obligatorios (API REST, membresías, suscripción automática, redes sociales, certificado de afiliación, cobro a proveedores, motor PDF nativo) con la regla de comprobar el alcance antes de construir. Es la misma congelación de alcance que el proyecto sostiene desde el 14 de agosto, y conviene adoptarla explícitamente: la ausencia de una funcionalidad no es un incumplimiento mientras no esté en el cronograma firmado o en la ERS.

## 6. Lo que sigue abierto en mi bloque

| # | Pendiente | De qué depende | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnosticar el cierre prematuro de la suite en PHP 8.5.8 al llegar a la prueba de subida de imágenes — la misma prueba pasa aislada. El verde conocido es sobre PHP 8.4 | De mí | Alta |
| 2 | Unificar el PHP del equipo: dejar un único intérprete conocido con intl, gd y pdo_sqlite para terminal, Composer y ambas personas | De mí + acompañar a la Persona 2 | Alta |
| 3 | Poner al día la base local de la Persona 2 (respaldo primero; nunca migrate:fresh sobre datos que deban conservarse) | De mí | Alta |
| 4 | Desplegar: cloud auth, bucket con la política acotada del §8.3 del runbook, SSL, dominio | 🔴 Cuenta institucional del gremio | Bloqueado |
| 5 | Correo saliente real (SMTP institucional) — sin él los códigos del segundo factor no salen del registro y el panel no es demostrable | 🔴 Cuenta institucional | Bloqueado |
| 6 | Repetir la medición de rendimiento contra el dominio — los 972 ms son contra localhost y no incluyen latencia de red | Depende del punto 4 | Media |
| 7 | Bold real: el código de integración y el webhook existen y están probados contra la pasarela simulada; falta validarlos con credenciales reales | 🔴 Cuenta y llaves del gremio | Bloqueado |
| 8 | Cargar los datos reales de los ~60 asociados con sus autorizaciones de habeas data (insumo P-06) | 🔴 La tutora empresarial | Bloqueado |

Deuda técnica anotada, que no bloquea la entrega: 74 utilidades sueltas de leading-*/tracking-* que secuestran la escala tipográfica en su propio elemento; @alpinejs/collapse importado sin consumidores; el consecutivo de PQR bajo concurrencia en PostgreSQL, que falla cerrado por índice único (el segundo envío simultáneo recibe error, no un radicado duplicado).

## 7. Riesgos escalados

R-14 — La plataforma no vive en ningún servidor por falta de cuenta institucional. Materializado desde el 15 de agosto.

Impacto: el hosting de pruebas era ítem de la S3, ya vencida; sin URL viva no hay SSL (S8), no hay pruebas en dispositivos reales de la tutora (S7), y el corte 2 se queda sin su canal natural de retroalimentación del empresario.

Dueño del riesgo: la dirección ejecutiva de ASOBARES, no el equipo de práctica.

Por qué no se resuelve desplegando con cuenta personal: el modo de falla está descrito y es predecible — la demostración sale bien, nadie migra lo que ya funciona, la práctica termina el 22 de septiembre y las llaves se van con el practicante. Se lleva a la reunión con la tutora como decisión de junta, con la consecuencia dicha en voz alta.

Observación de gobierno del código. El repositorio está en una cuenta personal de GitHub y es público — se comprueba clonándolo sin credenciales. No hay fuga de datos: .env y la base SQLite están excluidos del control de versiones y no hay secretos versionados. Pero antes del 22 de septiembre conviene moverlo a una organización del gremio, o al menos añadir un segundo administrador. Es gratis y toma minutos.

## 8. Anexos y evidencia

Todo lo citado en este informe es verificable en el repositorio:

| Anexo | Ruta |
| --- | --- |
| A · Matriz de trazabilidad de requisitos y pruebas | docs/ingenieria/matriz-de-pruebas.md |
| B · Manual de usuario del panel (24 pp., 11 capturas) | docs/ingenieria/Manual de usuario - Panel ASOBARES Quindio.pdf |
| C · Diagramas UML y BPMN + fuentes PlantUML | docs/ingenieria/diagramas/ |
| D · Medición de rendimiento (RNF-02) | docs/ingenieria/medicion-de-rendimiento.md |
| E · Base de datos exportada (esquema + datos demo) | docs/ingenieria/base-de-datos/ |
| F · Runbook de despliegue (512 líneas) | docs/ingenieria/runbook-despliegue.md |
| G · Constancias para firma del gremio | docs/ingenieria/constancias/ |
| H · Informe de cumplimiento del cronograma | docs/ingenieria/Informe de cumplimiento del cronograma - ASOBARES Quindio (19 ago, rev 2).docx |
| I · Índice del expediente | docs/ingenieria/README.md |

Juan José Sua Gómez — Practicante, Universidad Alexander von Humboldt

ASOBARES Capítulo Quindío · agosto de 2026